Léo Tarpin
Guilhem Bonnefous

Organisation avec SCRUM

Id	Exigence	Niveau de difficulté	Temps	Priorité	Release 0.1.0
1	Exporter les données en CSV.	6	4 jours	4	OK
2	Menu de lecture de la vidéo.	4	4 jours	2	OK
3	Lecture de la vidéo.	8	5 jours	1	OK
4	Navigation rapide dans la vidéo.	6	2 jours	3	OK
5	Menu Graph.	5	1 jour	6	OK
6	Revenir au début de la vidéo.	3	1 jour	5	OK
7	Réaliser les tests unitaires/intégration continue.	7	3 jours	7	OK

Début du travail le 03/04/2022.
Rendu le 24/04/2022.
Concernant les tests unitaires  travail moins long que prévu car impossibilité de réaliser la plupart des tests